WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniu ........................... w Tomaszowie Mazowieckim w rezultacie wyboru oferty                            w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych                  (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej                 w złotych kwoty 5.225.000 euro, pomiędzy

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o .o. reprezentowaną przez:                  Rafała Bałazego – Prezesa Zarządu

Wiolettę Magin – Zastępcę Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego występują:

§ 1

Przedmiot zamówienia i termin realizacji

- Nazwa zamówienia: Modernizacja bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego                           w Tomaszowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach  projektu                                 pn.: „Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie prac rozbiórkowych:

-	budynki jednokondygnacyjne o konstrukcji mieszanej o łącznej powierzchni zabudowy 1794,79 m2,

-	rampa zewnętrzna dla samochodów ciężarowych,

-	ogrodzenie betonowe okalające teren i ogrodzenie murowane,

-	instalacje podziemne zasilające obecne budynki, bądź nieużywane, jak np. ciepłociąg,

-	nawierzchnie betonowe,

- Budowa bazy autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o .o.  wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem technicznym o powierzchni zabudowy 1.917,87 m2 składającej się z :

-	zaplecza technicznego do obsługi niskoemisyjnych autobusów hybrydowych,

-	stanowiska serwisowego,

-	stacji kontroli pojazdów,

- 	myjni automatycznej,

-	magazynów,

-	pomieszczeń technicznych,

-	pomieszczeń socjalnych.

- Budowa wolnostojącej wiaty dla autobusów wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem                       o powierzchni zabudowy: 1265,7 m2.

- Utwardzenie terenu:

-	nawierzchnia miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej  gr. 8 cm: 1275,0 m2 ,

-	nawierzchnia placów manewrowych, dróg wewnętrznych z betonu asfaltowego: 9395,0 m2.

- Budowa oświetlenia zewnętrznego poprzez słupy oświetleniowe, oraz oprawy oświetleniowe umieszczone na elewacji budynku.

- Budowa przyłącza energetycznego - obiekt zasilony zostanie z istniejącego złącza kablowo                         – pomiarowego ZKP, zlokalizowanego przy budynku administracyjnym. Wiata zasilona będzie                  z projektowanego budynku. Również z projektowanego budynku zasilana będzie pompa                       w zbiorniku wody deszczowej.

- Humusowanie i  wykonanie trawników siewem.

- Budowa ogrodzenia.

- Wykonanie instalacji telefonicznej i teletechnicznej z istniejącego budynku administracyjnego          do budynku projektowanego.

- Wykonanie monitoringu terenu poprzez kamery zamontowane na elewacji budynku i na słupach oświetleniowych.

- Budowa zewnętrznej  instalacji wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe.

- Budowa hydrantu nadziemnego istniejącego przyłącza wodociągowego.

- Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków bytowo                        gospodarczych do sieci miejskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej – technologicznej                        do odprowadzania ścieków z 3-stanowisk z hali napraw i stacji kontroli pojazdów  do koryta zlewczego.

- Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej odbierającej ścieki z projektowanego budynku i projektowanej wiaty do wybudowanych podziemnych, szczelnych zbiorników,   wody       z dróg i placów zrzutem kierowane  do piaskownika i separatora produktów ropopochodnych.

- Budowa zewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do projektowanego budynku oraz pomiędzy projektowanym budynkiem, a budynkiem administracyjnym (na potrzeby późniejszego, niezależnego przebudowania kotłowni olejowej na gazową).

16) Wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne:

- 	wykonanie instalacji solarnej w oparciu o zasobnikowy podgrzewacz wody i baterię                          6 kolektorów słonecznych umieszczonych na  dachu,

-	wykonanie wewnętrznej instalacji  c.o. grzejnikowego  z kotłownią gazową oraz zasilaniem nagrzewnic wentylacyjnych,

-	wykonanie wewnętrznej instalacji z.w.u. i c.w.u,

- 	wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,

- 	wykonanie instalacji wewnętrznej p. poż.

-	wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej, grawitacyjnej, wyciągowej i klimatyzacji,

-	wykonanie instalacji  wentylacji awaryjnej kanałów i pomieszczeń serwisowych z czujnikiem alarmowym nadmiernego poziomu tlenku węgla, metanu i propanu-butanu ,

-	wykonanie instalacji wewnętrznej elektrycznej zasilającej i oświetleniowej,

-	wykonanie instalacji olejów,

-	wykonanie instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej,

-	wykonanie instalacji  sprężonego powietrza,

-	wykonanie zbiorczej instalacji przepracowanego oleju;

-	wykonanie instalacji indywidualnych wyciągów spalin z końcówką nakładaną na rury wydechowe pojazdów i wywiewem ponad dach,

17) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy dla pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o .o.

18)	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. wersja elektroniczna.

19)	Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

20)	Miejscem wykonania zamówienia jest teren czynnej zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 109/111 w Tomaszowie Mazowieckim. Istniejące obiekty inwestora, które pozostają bez zmian (poza zakresem opracowania) to:

- budynek administracyjny,

- budynek ochrony przy wjeździe na teren,

- budynek istniejącej stacji paliw (wraz z podziemnymi zbiornikami).

21)	Wykonawca zobowiązuję się wykonywać prace zgodnie z harmonogramem robót                               i w porozumieniu z Zamawiającym w sposób jak najmniej uciążliwy dla pracy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.  z dostępem przejazdu po drodze wewnętrznej zakładu do  placu postojowego jak również stacji paliw.

3.	Zamawiający wymaga, ażeby wszystkie wskazane powyżej prace wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną zawartą w części III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.	Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

5.	Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z decyzją Nr 288/2016 o pozwolenie na budowę znak GB.6740.244.2016 z dnia 03.06.2016 r.

6.	Do Wykonawcy należy sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 4 egz. wersja papierowa i 1 egz. w wersji elektronicznej wersja DWG.

7.	Zakres zamówienia obejmuje również inne prace oraz koszty niezbędne do wykonania zadania m. in:

  - uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót;

  - urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;

  - koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;

  - utrzymanie w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy                      (m.in.  nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy);

  - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie                  na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

  - naprawy uszkodzonych na skutek prowadzonych robót urządzeń podziemnych oraz dróg i ulic dojazdowych;

  - zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki nie nadających się do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych.

  - koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR;

  - geodezyjne wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza w 4 egzemplarzach zatwierdzona przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej                i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 1 egz. na płycie CD-R), oraz opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z         e zm.) - art. 57.

  - założenie w porozumieniu z PGE i ZGW - K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. przed przystąpieniem do robót podliczników   w celu rozliczenia się z pobranej mocy energetycznej i wody.

- Terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy jest dzień podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 30.04.2018 r./ 30.03.2018 r. (w zależności od wskazania w ofercie).

- Przedmiot umowy uznaje się za wykonany w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 8 jeśli do tego dnia Strony podpiszą protokół odbioru końcowego robót oraz ponadto do tego dnia uzyskano prawomocną decyzję na użytkowanie.

§ 2

Wynagrodzenie, sposób płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                                            w wysokości:……..……………… złotych (słownie…………………………………………) brutto.

- Wynagrodzenie wskazane w § 2 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu prawidłowego ich oszacowania i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wynagrodzenie obejmuje również koszty prób, badań, rozruchów technologicznych, szkolenia pracowników, opracowania instrukcji i zasad korzystania z obiektu oraz dostarczonych i wmontowanych urządzeń.

- Wynagrodzenie wskazane w § 2 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac.

- Płatności następować będą na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę                       za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem robót oraz faktury końcowej zgodnie                 z harmonogramem.

- Harmonogram robót, o którym mowa w § 2 ust. 6 zostanie opracowany przy udziale Zamawiającego, zgodnie z jego wytycznymi przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę. Ww. harmonogram robót zatwierdzony przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszej umowy będąc jej integralną częścią. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty określonej w § 2 ust. 1.

- Zmiana harmonogramu robót może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do jego reprezentacji. Wniosek dotyczący zmian w zakresie wartości poszczególnych etapów oraz zakresu robót w danym etapie, winien być złożony najpóźniej            na 14 dni przed terminem zakończenia etapu robót.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej niż raz na 2 miesiące, po dokonaniu skutecznego odbioru poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanymi przez obie Strony protokołami odbiorów częściowych.

- Faktura końcowa będzie dotyczyć ostatniego etapu robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji na użytkowanie. Strony zastrzegają, że faktura końcowa może być wystawiona jedynie po zakończeniu całości robót oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie, po przedłożeniu dokumentów odbiorowych i po dokonaniu skutecznego odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Faktury, o których mowa w § 2 ust. 9 i 10 Wykonawca jest zobowiązany wystawić zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego Funduszu Spójności  oraz Funduszu Spójności  na lata 2014 -2020.

- Wszystkie płatności objęte zamówieniem muszą być zrealizowane w poszczególnych etapach w związku z czym Wykonawca rozliczy się z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz dostarczy wszystkie dokumenty rozliczeniowe w terminie umożliwiającym końcowe rozliczenie z  Zamawiającym.

- Zamawiający dokona płatności w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem poniższych postanowień.

- Dniem płatności jest dzień wydania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do banku, w którym prowadzony jest jego rachunek.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Należności będą regulowane na rachunek nr ………………..………………………………………….…..

- W zakresie przedmiotu niniejszej umowy, obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji, których uczestniczą podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest                          do przedłożenia oświadczeń dotyczących zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót (których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura), którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 17 winno być przedłożone w czasie umożliwiającym terminową zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego tj. nie później niż na 14 dni przed  terminem zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wraz z fakturą przedłoży listę podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Lista podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 2 ust. 20 sporządzana będzie na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 17, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zapłata, o której mowa w § 2 ust. 23 nastąpi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Zapłata, o której mowa w § 2 ust. 23 nastąpi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zawarto zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane                                lub gdy zawarto przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 2 ust. 23 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 23.

- Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, o których mowa w § 2 ust. 28 – który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 2 ust. 28 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,              jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy                   lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego,                 co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

3)	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                 jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 2 ust. 23, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata, o której mowa w § 2 ust. 23 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpatrzenia przez Zamawiającego uwag Wykonawcy i poinformowania go o zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku braku zgłoszenia pisemnych uwag ze strony Wykonawcy zapłata, o której mowa                       w § 2 ust. 23 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu do zgłoszenia uwag, o których mowa w § 2 ust. 28.

§ 3

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ………. (słownie: ………..) złotych co stanowi 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) w formie: ………………………………………………………………………………..Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Zabezpieczenie dotyczyć będzie również roszczeń co do kompletności i jakości opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, materiałów i wniosków przekazanych Zamawiającemu i służących 
w szczególności do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Po prawidłowej realizacji robót składających się na przedmiot umowy 30% wartości nominalnej zabezpieczenia przeznaczone będzie na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie pozostawione na okres trwania rękojmi tj. na okres 5 lat.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na wydłużony okres.

- Jeżeli Wykonawca nie wypełnia postanowień § 3 ust. 5 Zamawiający zastrzega sobie prawo                       do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady, zarówno 
w zakresie określonym w § 3 ust. 2 jak i ust. 3, Zamawiający zleci realizację zastępczą innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a zapłatę pokryje ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Przed zleceniem zastępczej realizacji podmiotom trzecim Zamawiający wezwie jednokrotnie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek.

- W przypadku, gdy koszty realizacji zastępczej przekroczą wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty uzupełniającej do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

- Jeżeli Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, Zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

- Strony ustalają następujące warunki zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- 	70 % kwoty stanowiącej zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym prac składających się na przedmiot umowy lub po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

-	pozostała kwota zabezpieczenia, stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

12. Z kwot określonych w § 3 ust. 11 tiret 1 i 2, Zamawiający potrąci swoje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 4

Podwykonawstwo

- Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców (jeżeli dotyczy):………………………………………………………………………………….

- W pozostałym zakresie Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

- W trakcie realizacji zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców                      w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawców z zastrzeżeniem,                    iż nie mogą oni realizować kluczowych części zamówienia przewidzianych do wyłącznej kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w SIWZ).

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca zamówienia powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Propozycja zmiany podwykonawcy lub dalszych podwykonawców lub wprowadzenie nowych wymaga  przedstawienia w formie pisemnej przez Wykonawcę.

- W projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo między Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy;

- musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej, a także do dokonywania poprawek i uwzględniania uwag Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 7.

- W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć ww. umowę o podwykonawstwo przedstawi Zamawiającemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz zasad jego zapłaty,

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy – w przypadku gdy o taką zgodę występuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

2) W terminie 7 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający:

a) udzieli Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na piśmie zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. 7-dniowym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5) Zamawiający może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłosić sprzeciw w formie pisemnej w stosunku do tej umowy.

6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w ww. 7-dniowym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7) W sytuacji określonej w  powyższym ustępie w pkt 2b) i pkt 5) (w szczególności w przypadku gdy projekt umowy lub zawarta umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek w przedłożonym projekcie umowy lub w samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez Zamawiającego.

- W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2) Powyższe postanowienie nie dotyczy przypadku umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy), jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie będzie dotyczyć umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł, których to kopie wymagają przedłożenia Zamawiającemu.

3) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą o obowiązku przedłożenia kopii ww. umów o podwykonawstwo decyduje suma wartości tych umów.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Postanowienia niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio do zawierania umów                                    o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem robót na cele budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu umowy, przekazać Wykonawcy miejsce realizacji robót.

- Zamawiający zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając koordynatorów/ inspektorów nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru wykonanych robót z zachowaniem innych postanowień niniejszej umowy.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego                        z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy ( kierownik budowy, koordynator robót).

- Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność                            za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie                      lub od każdego z osobna.

- Zamawiający zobowiązuje się do organizacji stałych i cyklicznych narad.

- Zamawiający przygotuje w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie pełnomocnictwo oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przekaże  je Wykonawcy.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność przedmiotu umowy z warunkami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, ustaleniami SIWZ, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą starannością.

- Do Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie terenu                           po zakończeniu robót oraz dokonanie uzgodnień, prób, badań niezbędnych do prawidłowej realizacji, zakończenia, odbioru robót oraz dopuszczenia do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Zamawiającego, w szczególności ustanowionych inspektorów nadzoru, wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umowy.

- Osoby wskazane do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót muszą przebywać na budowie w trakcie robót, którymi kierują. Wymagana jest stała (codzienna) obecność kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego cyklicznych naradach i spotkaniach.

- Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

              - powiadomienia przed rozpoczęciem robót niezbędne służby wymienione w uzgodnieniach                           i warunkach dostawców mediów i właścicieli terenów;

              - uzgodnienia każdorazowo wejścia na teren prywatny z właścicielami terenów sąsiednich,

              - zapewnienia nieskrępowanego dostępu do terenu budowy uprawnionym osobom.

- Wykonawca uzyska protokoły odbioru i przekazania użytkownikowi/gestorowi przebudowanych sieci 
z uwzględnieniem parametrów zastosowanych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Wykonawca jest zobowiązany do jednoczesnego współdziałania z innymi wykonawcami wprowadzonymi na teren realizacji robót przez Zamawiającego, w trakcie realizacji odrębnych zadań.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do obszarów położonych w pobliżu miejsca wykonywania robót, oznakować prowadzone roboty, zachować porządek w miejscu realizacji robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa BHP.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo                          i ograniczania utrudnień w ruchu wynikających z prowadzonych robót do niezbędnych potrzeb.

- Wykonawca odpowiada za ochronę znaków osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi                i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń - potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego                   w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

- Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w trybie natychmiastowym.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w § 6 ust. 12 Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu wynagrodzenia, lub wykorzystując środki w ramach zabezpieczenia należytego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, certyfikaty 
i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały i urządzenia. Wszystkie zamontowane urządzenia stanowiące wyposażenie Stacji Kontroli Pojazdów muszą być zgodne                       z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275).

- W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 14.

- Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń będzie przekazywał Zamawiającemu/Inspektorowi nadzoru  certyfikaty, badania, świadectwa, atesty, aprobaty.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzupełniać zaświadczenia, wydawane dla kierownika budowy i kierowników robót potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną budowy. Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej, na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

-	kart gwarancyjnych zawierających numer seryjny dostarczonego urządzenia, nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonów i faksu Wykonawcy, nazwiska osób, którym należy zgłaszać wady w działaniu urządzeń,

- 	 dokumentów gwarancyjnych urządzeń wystawione przez producenta urządzenia, o ile producent wystawia takie dokumenty. Wystawione dokumenty nie mogą zawierać ograniczenia co do podmiotu uprawnionego do dochodzenia zobowiązań gwarancyjnych producenta urządzeń,

- 	 dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcję obsługi w języku polskim niezbędne świadectwa jakości lub homologacji,

- dokumentu potwierdzającego przeprowadzone szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej  obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z  podpisami osób przeszkolonych,

- 	dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy, samodzielnie lub przez podwykonawców, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawcy w zakresie spełnienia obowiązku zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę - postanowienia § 6 ust. 20 i nast. stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z określeniem nazw funkcji jakie te osoby będą pełnić najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy. W przypadku zaistnienia zmian w zakresie ww. zatrudnienia, Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przekazać Zamawiającemu - nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany - pisemną informację o aktualnej liczbie zatrudnionych pracowników wraz z określeniem nazw funkcji sprawowanych przez te osoby na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 20, a ponadto przedłożyć w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem zanonimizowane umowy o pracę potwierdzające zatrudnienie pracowników, których dotyczy pisemna informacja Wykonawcy określona w § 6 ust. 21. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy zwrócenia się do Wykonawcy o przedstawienie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania zanonimizowanych dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek.

- W przypadku niewykonania któregokolwiek z obowiązków wynikających z postanowień § 6 ust. 20-22 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną, o której mowa w § 11 ust. 8 umowy za każdy przypadek niewywiązania się z ww. obowiązków.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5/6 (w zależności od wskazania w ofercie) letniej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz 2/3/4 letniej gwarancji na zamontowane urządzenia (w  zależności od wskazania w ofercie) stanowiące wyposażenie bazy.

- Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót składających się na przedmiot umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem awarii, wady lub usterki, a jej skuteczną naprawą.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem operatora publicznego).

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

- Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami, normami i wytycznymi Zamawiającego oraz wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach odbiorowych.

- W przypadku ujawnienia lub wykrycia wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający kieruje zgłoszenie do Wykonawcy według swojego wyboru: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję nie później niż do 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia wystąpienia wady w przypadku wyposażenia obiektu i jego instalacji, a 7 dni roboczych w przypadku konstrukcji budynków.

- W przypadku wystąpienia wady kwalifikowanej – awarii w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany podjąć interwencję niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 godzin) od dokonania zgłoszenia awarii do Wykonawcy, przy czym za awarię uznaje się wystąpienie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu lub powstaniem znacznych strat materialnych lub zakłóceniem (wstrzymaniem) bieżącej działalności Zamawiającego. Termin usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od jej zgłoszenia. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podjęcie interwencji przez Wykonawcę polega co najmniej na dokonaniu oględzin w miejscu wystąpienia wady, ustaleniu zakresu interwencji i terminu usunięcia ujawnionej wady. Strony jednocześnie zastrzegają, że termin usunięcia wady wykrytej w okresie gwarancji lub rękojmi nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od jej zgłoszenia w przypadku wyposażenia obiektu i jego instalacji, a 10 dni w przypadku konstrukcji budynków. Termin może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Sposób usunięcia wady Strony umowy uzgadniają przed przystąpieniem do jej usuwania. Strony postanawiają, że usunięcie zgłoszonych wad powinno być stwierdzone w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie przypadku wystąpienia wady (w tym niepodjęcie interwencji), Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do wykonania zastępczego z jednoczesnym prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych.

- Naliczone kary umowne lub ich część albo kwotę równą wynagrodzeniu zapłaconemu lub  przysługującemu osobie trzeciej za usunięcie wad w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 10, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty albo żądać ich zapłaty od Wykonawcy.

- Usunięcie wad przez osobę trzecią w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 10, nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości w pełnym zakresie.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać Zamawiającemu w zakresach wynikających                  z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady zostaje rozszerzony i będzie wynosił 5 lat.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich terminu, jeżeli zgłosił wystąpienie wady przed upływem tego terminu.

- Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy (w tym wszystkich zainstalowanych urządzeń) odbywać się będą co 12 miesięcy (liczone od dnia podpisania protokołu końcowego robót bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji). Ostatni przegląd odbędzie się na miesiąc przed upływem okresu gwarancji. Z ostatniego przeglądu sporządzony zostanie protokół ostateczny podpisany przez przedstawicieli Stron umowy. W przypadku wykrycia wad postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio, w szczególności § 7 ust. 6-8 umowy. Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na wyłączny koszt Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskazuje ewentualne wady i usterki lub jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku wad i usterek.

- W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych wydanych wraz z materiałami/urządzeniami lub stosowanymi przez Wykonawcę lub producenta warunkami gwarancji pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy.

- Wykonawca w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji jest zobowiązany do informowania z zachowaniem formy pisemnej o zaistnieniu wszelkich zmian w zakresie swoich danych, adresów siedziby, telefonów, numerów faksu, adresów e-mail pod rygorem uznania zgłoszenia reklamacyjnego za skutecznie doręczone z wszelkimi konsekwencjami z umowy wynikającymi oraz pod rygorem uznania za obowiązujące danych wskazanych pierwotnie w umowie.

§ 8

Zmiany umowy

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w § 8 ust. 3-9.

- Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w § 8 ust. 10-16.

- Zmiana terminu realizacji może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, 
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:

- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące                    po zawarciu umowy, a których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie                          jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie                           z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii                                    nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,

- konieczności realizacji robót zamiennych,

- działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi                lub mienia,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,

- realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

- znalezisk archeologicznych, wojennych itp. prowadzących do konieczności wstrzymania robót,

- przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych - w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji  o wstrzymaniu robót z powodów, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.

- innych od wyżej przywołanych, niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych okoliczności termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Jeżeli zajdzie konieczność zmniejszenia ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót             lub rezygnacji z określonych ich elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku określonej pozycji, w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).

- Na wniosek każdej ze Stron umowy, za zgodą Zamawiającego i projektanta, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, itp. Zmiana taka możliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli w wyniku dokonanych na podstawie § 8 ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z § 8 ust. 4.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana, o której mowa w § 8 ust. 7 możliwa będzie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której w § 8 ust. 7 - Wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności kierowników robót, kierownika budowy, inspektorów nadzoru. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego w zakresie poszczególnych etapów robót z zastrzeżeniem zmian końcowego terminu realizacji, które mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie przesłanek określonych w § 8 ust. 3.

- Zmiana numeru rachunku Wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez Wykonawcę podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.

- Zmiana, o której mowa w § 8 ust. 12 nastąpi w formie aneksu do umowy a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem etapu.

- Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1)	zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,                 w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

2)	zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

3)	wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie              w umowie.

- Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy w sytuacji, kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca  w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa,                 o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

17.	Nie dopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Odbiory robót

1.	Odbiór dokonany będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, opracowaną dokumentację projektową, techniczną i technologiczną, obowiązujące normy, zalecenia i uwagi Zamawiającego.

2.	Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie koordynatorów/ inspektorów nadzoru                            o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

3.	Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy i końcowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych           od dnia zawiadomienia. O terminie odbioru Zamawiający / Inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę.

4.	Odbiory częściowe mają na celu potwierdzenie prawidłowego wykonania kolejnych etapów realizacji przedmiotu umowy, jednakże nie przenoszą na Zamawiającego ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia odbieranego zakresu rzeczowego.

5.	Odbiór końcowy ma na celu potwierdzenie prawidłowej realizacji całości prac składających się na przedmiot umowy oraz potwierdzenie określonych przez Zamawiającego wymagań jakościowych, funkcjonalnych, celu, estetycznych.

6.	Zakończenie realizacji wszystkich prac składających się na przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Strony umowy.

7.	Przed zgłoszeniem do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie próby, pomiary, badania, rozruchy technologiczne, szkolenia.

8.	Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie zakończył realizacji robót lub roboty zostały wykonane nieprawidłowo tj. niezgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, techniczną i technologiczną, normami, przepisami, należytą starannością, sztuką budowlaną, poleceniami i uwagami Zamawiającego.

9.	Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie przedstawił wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wskazanych podczas odbioru wad, usterek, nieprawidłowości oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, dostaw i usług. Strony postanawiają, że usunięcie wad, usterek, nieprawidłowości wskazanych podczas odbioru nastąpi w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.	Wraz ze zgłoszeniem prac do odbioru Wykonawca przedłoży inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z pisemnym potwierdzeniem wykonania zakresu rzeczowego prac.

§ 10

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.	Zamawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w przypadku gdy:

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy,

- w stosunku do Wykonawcy zaistniały okoliczności wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo      zamówień publicznych,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania,

- Wykonawca wstrzymuje bez zgody Zamawiającego roboty na okres dłuższy niż 7 dni roboczych,

- Wykonawca realizuje przy pomocy podwykonawców roboty zastrzeżone w niniejszej umowie                  do jego wyłącznej kompetencji,

- Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny                  z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, pozwoleniem na budowę, ustaleniami SIWZ, sztuką budowlaną,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskazany przez Wykonawcę (podmiot udostępniający zasoby) nie spełnia samodzielnie warunków udziału w postępowaniu,

- Wykonawca uchybił obowiązkowi, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 6 umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu realizacji robót, przekazania Zamawiającemu wszystkich uzyskanych dokumentów, pozwoleń, zgód i pełnomocnictw, przekazania opracowanej dokumentacji  oraz do dokonania inwentaryzacji wykonanego zakresu robót. Inwentaryzację akceptują i zatwierdzają koordynatorzy/ inspektorzy nadzoru/ kierownicy.

  - Inwentaryzacja zostanie wykonana zgodnie ze stawkami określonymi w przekazanym Zamawiającemu kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku określonej pozycji, w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).

  - Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zostanie wystawione świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanego przedmiotu umowy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 2 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat               na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 a pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Kary umowne

  - W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w szczególności wskazanych w § 10 ust. 1 lub w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy przypadek ww. naruszenia oddzielnie,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy przypadek ww. naruszenia oddzielnie,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo                        lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy przypadek ww. naruszenia oddzielnie,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy przypadek ww. naruszenia oddzielnie.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów wynikających z harmonogramu robót.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac składających się na przedmiot umowy.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy wskazanej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań z faktur wystawianych przez Wykonawcę, obejmujących jego wynagrodzenie.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania któregokolwiek z obowiązków wynikających z postanowień § 6 ust. 20-22, w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 ust. 20-22 umowy.

§ 12

Ubezpieczenie Wykonawcy

1.	Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia na wszystkie podane poniżej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR - ubezpieczenie mienia inwestycji);

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją przedmiotu umowy (GTPL - ubezpieczenie OC dedykowane).

2.	Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR / EAR)

1) Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, wszystkich podwykonawców, dalszych podwykonawców, wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie opartym na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks) roboty budowlane i montażowe, dostawy oraz wszelkie inne prace i usługi związane z realizacją umowy na okres ubezpieczenia, określony w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy, od wszelkich szkód/kosztów, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto.

2) Wykonawca zawrze niniejsze ubezpieczenie nie później niż od dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy i będzie ono obowiązywało do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (okres podstawowy) oraz w okresie trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady (tzw. okres dodatkowy). W okresie dodatkowym ubezpieczenie będzie zapewniało ochronę ubezpieczeniową w zakresie szkód powstałych wskutek przyczyn zaistniałych podczas podstawowego okresu ubezpieczenia oraz w zakresie szkód w związku z wykonywaniem czynności konserwacyjnych/naprawczych. Dodatkowo ubezpieczenie będzie obejmowało szkody związane z wadami projektowymi, materiałowymi, odlewniczymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

3) Ponadto umowa ubezpieczenia będzie zapewniać ochronę ubezpieczeniową w poniższym zakresie:

a) sprzęt, zaplecze budowy, magazyny- limit 5% wartości netto niniejszej umowy, nie mniej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) rozruchy i strajki - limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja;

d) kradzież z włamaniem, rabunek zainstalowanych/wbudowanych elementów - limit 5% wartości netto niniejszej umowy, nie mniej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) kradzież zwykła (tj. kradzież bez włamania) - limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

f) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - limit ponad sumę ubezpieczenia – 30% szkody, minimum 500 000 zł na zdarzenie;

g) okres przerw/przestojów oraz przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Minimalny okres trwania każdej z klauzul 90 dni;

h) ubezpieczenie prób, rozruchów i testów dla całego przedmiotu zamówienia oraz poszczególnych jego części w zakresie wszystkich ryzyk objętych polisą CAR/EAR na okres czasu wynikający z harmonogramu robót;

i) ubezpieczenie oddanych etapów robót (odbiory częściowe), w tym w zakresie szkód nie związanych z robotami budowlanymi/montażowymi;

j) ubezpieczenie mienia inwestycji podczas transportu z miejsca dostaw/magazynów/producentów na plac budowy z włączeniem szkód podczas załadunku i rozładunku, dostosowane do wartości i rodzaju dostaw objętych niniejszą umową;

k) mienie otaczające (ruchomości oraz nieruchomości istniejące znajdujące się na terenie budowy lub w jego bezpośrednim otoczeniu) - limit 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

l) błędy projektowe, wady materiałowe, odlewnicze, wadliwe wykonanie bez wprowadzania limitu oraz dodatkowo szkód w częściach wadliwych z limitem minimum 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

m) prace w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz fracht ekspresowy- limit 5% wartości netto niniejszej umowy nie mniej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

n) szkody wyrządzone umyślne - limit 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

o) koszt wynajęcia rzeczoznawców/ekspertów – limit 5% wartości netto niniejszej umowy nie mniej niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

p) koszt lokalizacji miejsca szkody z limitem 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Dopuszczalna franszyza redukcyjna dla szkód/kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu może wynieść 10 000 zł oraz 10% wartości odszkodowania minimum 10 000 zł w stosunku do klauzuli szkód związanych z wadami projektowymi, materiałowymi, odlewniczymi, wykonawczymi powstałymi w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz w stosunku do klauzuli szkód w częściach wadliwych.

3.	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia w związku z realizacją przedmiotu umowy (OC dedykowane).

1) Wykonawca zawrze oraz będzie utrzymywał w ważności przez okres wskazany w § 12 ust. 3 pkt 2, umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonaną usługę) obejmującą wszelkie szkody/roszczenia, które mogą powstać w czasie lub w związku z realizacją umowy z sumą ubezpieczenia minimum 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

2) Przedmiotowa umowa ubezpieczenia obejmie ochroną pełen zakres robót i prac wynikający z realizacji niniejszej umowy oraz będzie zawarta w imieniu Wykonawcy i na jego rzecz oraz na rzecz Zamawiającego, wszystkich podwykonawców, dalszych podwykonawców, wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia (Ubezpieczeni). Wykonawca zawrze niniejsze ubezpieczenie nie później niż od dnia poprzedzającego dzień w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy i będzie ono obowiązywało do zakończenia okresu rękojmi za wady.

3) Zakres niniejszej ochrony ubezpieczeniowej będzie obejmował szkody: rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe w czasie i/lub w związku z wykonywaniem robót i innych prac składających się na przedmiot umowy, wykonywaniem zobowiązań gwarancyjnych, zobowiązań z tytułu rękojmi za wady związanych z wykonywaniem umowy.

4) Ponadto przedmiotowe ubezpieczenie będzie obejmowało szkody wynikłe lub powstałe:

a) po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu robót/prac/usług/dostaw;

b) tak długo, jak długo roszczenia z tego tytułu nie ulegną przedawnieniu;

c) wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo włączona będzie klauzula obejmująca ochroną ubezpieczeniową winę umyślną z limitem 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

d) w mieniu powierzonym lub przekazanym, wziętym w najem/dzierżawę, będącym w pieczy lub pod nadzorem Ubezpieczonych z limitem 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym podobnych prac;

f) wyrządzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny budowlane;

g) w instalacjach (również podziemnych) bądź urządzeniach podczas wykonywania prac lub usług, w szczególności światłowodowych, elektrycznych, gazowych;

h) podczas rozładunku i załadunku;

i) wyrządzone w środowisku - limit 3 000 000 zł;

j) pod wpływem alkoholu, środków odurzających.

5) Zakres przedmiotowego ubezpieczenia zostanie ponadto rozszerzony o:

a) odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z Ubezpieczonych zawarto odrębną umowę ubezpieczenia;

b) odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy - limit 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) czyste straty finansowe (czyste szkody majątkowe) - limit 4 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

6) Dopuszczalna franszyza redukcyjna w odniesieniu do powyżej opisanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być większa niż  5.000 zł dla szkód w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych oraz klauzul produktowych dla których można ustanowić franszyzę według formuły: 10% odszkodowania nie mniej niż 10.000 zł. Brak franszyz, udziałów dla szkód osobowych.

4. Postanowienia wspólne dla umów ubezpieczenia, określonych w § 12 ust. 2 i 3:

1) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje obszar, w ramach którego będzie realizowana umowa, w tym dostawy kontraktowe.

2) We wszystkich umowach ubezpieczenia Ubezpieczeni, tj. Zamawiający i jego przedstawiciele, Wykonawca, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy będą zwolnieni z obowiązku zaspokojenia roszczeń regresowych Ubezpieczyciela. Zastrzega się, że regres ubezpieczeniowy zostanie wyłączony w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych.

3) W przypadku gdy w niniejszym paragrafie w ust. 2 lub 3 nie określono limitu odpowiedzialności dla któregoś z rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia.

4) Umowy ubezpieczenia muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich oraz będą obejmować pełen okres obowiązywania tych ubezpieczeń, określony w § 12 ust. 2 pkt 2 oraz w § 12 ust. 3 pkt 2 umowy.

5) Koszt zawarcia przedmiotowych umów, w szczególności składek ubezpieczeniowych,  pokrywa w całości Wykonawca. Zastrzega się, że płatność składek z tytułu zawarcia ww. umów ubezpieczenia, nastąpi jednorazowo nie później niż do dnia w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy.

6) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające zawarcie powyżej wskazanych umów ubezpieczenia, zgodnych z wymogami określonymi w umowie, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a także dowód uiszczenia składki za pełen okres obowiązywania ww. umów ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

7) W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, zgodnych z wymogami określonymi w umowie lub dowodu uiszczenia składek ubezpieczeniowych, w terminie 7 dni od dnia uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 6 - Zamawiający ma prawo do zawarcia umów ubezpieczenia i/lub zapłacenia składek na koszt Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia stosownych kwot z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub udzielonego zabezpieczenia.

8) W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 6 Zmawiający może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym.

9) W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na własny koszt na zasadach określonych w niniejszym paragrafie przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, oraz dowód uiszczenia należnej składki na co najmniej 5 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w niniejszej umowie.

10) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

11) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawiać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy wystawione przez ubezpieczyciela.

12) Strony wskazują, ze skutki uchybienia obowiązkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia przez podwykonawców, dalszych podwykonawców, podmiotów działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy obciążają Wykonawcę.

13) W razie uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, w tym wynikającym z umów ubezpieczenia, ponosi on odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu odmowy lub ograniczenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania.

14) W odniesieniu do roszczeń ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca nie może zrzec się żadnego roszczenia, ani nie może zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

15) Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, dalszych podwykonawców, podmiotów działających w imieniu i na rzecz Wykonawcy może być przeznaczone wyłącznie na usunięcie skutków szkody i przywrócenie stanu sprzed powstania szkody. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia szkody (o wartości powyżej 100 000 zł) ubezpieczycielowi z tytułu umów ubezpieczenia zawieranych przez Wykonawcę.

§ 13

Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przepisy prawa polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze Stron                     na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego                               lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi: SIWZ, dokumentacja techniczna oraz oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy są dla Zamawiającego, a dwa dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: